建德市红色场馆数字化服务采购项目

招标编号：JDBWCG2022-078

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：中共建德市委党史和地方志编纂研究室

代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2022年8月8日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2022年8月8日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2022年8月8日 |
| --- | --- |

目录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章   投标须知	3

第三章   开标和评标须知	11

第四章  评分标准	14

第五章  磋商内容与技术要求	16

第六章  商务条款	20

第七章  财务结算	21

第八章  采购合同	22

第九章  附 件	26

第一章   竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受中共建德市委党史和地方志编纂研究室（以下称：采购单位）的委托，就建德市红色场馆数字化服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JDBWCG2022-078

二、磋商内容及数量：

选择1家合格的供应商对建德市红色场馆数字化提供服务。具体内容详见第五章《磋商内容与技术要求》。

三、磋商响应供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.本项目不接受联合体投标；

3.本项目不得转包、分包。

四、竞争性磋商文件的发布及报名：

1.发布时间：2022年8月8日至2022年8月19日14:30时止。

2.发布地点：浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室。

3.竞争性磋商文件费用：200元/份，售后不退。

4.获取磋商文件及报名地址：浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室。

5.报名时间：2022年8月8日至2022年8月18日17:30时止（双休日及法定节假日除外）上午8:00-11:30；下午14:00-17:30（北京时间）。

6.磋商响应供应商报名时应出具：

1）报名登记表(附件十三)；

2）法人授权委托书原件（报名人若为法人，无需提供）；

3）营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

4）法定代表人身份证复印件和受委托人身份证复印件（加盖公章，原件备查）；

5）由社保部门出具的经办人（被授权人）在投标单位近1个月缴纳社保证明原件（报名人若为法人，无需提供）。

上述资料不完整的，招标代理单位不接收其投标报名申请。以上提供的资料虚假的，不能成为本项目合格投标申请人。

五、磋商截止时间和地点：供应商应于2022年8月19日14:30时前将磋商响应文件密封送交到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

六、磋商时间及地点：本次磋商将于2022年8月19日14:30时在杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室进行，各磋商响应供应商应派全权代表出席开标会议（全权代表若是法定代表人须携带身份证参加；全权代表若是授权委托人的须携带身份证、授权委托书原件参加）。

七、公告发布：建德新闻网

八、本项目为非政府采购项目。

九、注意事项

十、疫情防控期间，参加投标活动的相关人员进入开标场所时需按工作人员要求出示绿色健康码并佩戴口罩，若未能满足上述要求导致不能按时进入本项目开标现场的，责任自负。递交标书时须携带《开评标人员健康信息登记表》(附件十四)并加盖投标单位公章，进入开标场所时原则上只限1人。

十一、业务咨询：

采购单位: 中共建德市委党史和地方志编纂研究室

项目联系人：胡先生   联系电话：18257188799

质疑联系人：杨先生   联系电话：15906667698

招标代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：陈先生   联系电话：13758155274

质疑联系人：王女士   质疑联系电话：0571-64182360   传真：0571-64785986

采购争议处理机构：中共建德市纪委第四纪检组

地址：建德市新安江街道新安路102号

联系人：赵先生   联系电话：13625813878

2022年8月8日

第二章   投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市红色场馆数字化服务采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2022-078 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2022年8月12日11:00时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标采购单位将于2022年8月15日17:30前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将通知所有已报名的供应商，同时在竞争性磋商文件发布的网站进行发布。 |
| 6 | 竞争性磋商响应文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。（详见第二章第十条）。 |
| 7 | 现场演示：无。 |
| 8 | 磋商截止时间：2022年8月19日14:30时 |
| 9 | 磋商地点：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室。 |
| 10 | 磋商时间及地点：2022年8月19日14:30时,杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室）会议室。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于建德新闻网。 |
| 12 | 评标办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 成交通知书：自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。 |
| 14 | 签订合同：成交通知书发出后10个工作日内（具体时间按成交通知书）。 |
| 15 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 16 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过后无质量、服务问题，由采购单位向成交供应商无息退还。因成交供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求成交供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 17 | 最高限价：本项目设有最高限价（预算价）为人民币贰拾柒万叁仟元整（￥：273000.00元）；投标报价超过最高限价（预算价）的，按无效标处理。 |
| 18 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的中共建德市委党史和地方志编纂研究室。

2.“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

3.“供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的单位。

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.本项目不接受联合体投标；

3.本项目不得转包、分包。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

〈一〉投标报价以人民币为结算。

〈二〉磋商响应报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填报。

〈三〉磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的，包括人员工资、交通费、制作费、调查费、设备费、住宿费、餐费、通讯费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用及竞争性磋商文件未列明而磋商响应供应商认为必需的费用也需列入报价。磋商响应供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

〈四〉磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

〈五〉磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

〈六〉磋商响应报价保留两位小数为止。

六、投标有效期

〈一〉竞争性磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉磋商响应供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

七、特别说明：

▲1.磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2.磋商响应供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3.磋商响应供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4.多家磋商响应供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由竞争性磋商小组成员集体决定。

▲5.磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑和投诉

1.磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.磋商响应供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、竞争性磋商文件的澄清和修改

1.磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2.采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在采购公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的竞争性磋商文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关网站信息。

3.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、竞争性磋商响应文件的组成

〈一〉报价文件内容（单独包封递交）

1.投标报价函（附件一）；

2.初次报价表（附件二（1））；

3.详细报价表（附件二（2））；

4.投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：（1）报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

（2）各投标单位的投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币（大写）肆仟零玖拾伍元整（￥：4095.00元）。由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。

〈二〉商务技术文件内容：

1.投标函（附件三）；

2.磋商响应供应商的其它技术文件；

磋商响应供应商的技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明磋商响应供应商提供的服务，且符合竞争性磋商文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

（1）技术参数对照表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

（3）保障服务的项目实施方案；

（4）人力资源安排：项目实施人员一览表（附件五）；

（5）对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

3.商务条款应对表（附件六）；

4.服务承诺；

格式由磋商响应供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行服务的特别承诺。

5.服务计划表（附件七）；

6.评分规则中涉及的所需提交的材料；

7.磋商响应供应商认为需要的其他文件资料。

〈三〉资信文件包括：

1.法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

2.社保登记证及授权代表近1个月的社保缴费证明或由当地社险办出具的近1个月的社会保险缴费人员（含授权代表）；

3.关于资格的声明函（附件九）；

4.磋商响应供应商一般情况表及其附加（附件十）；

5.有效的营业执照副本复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照副本复印件]（加盖公章）；

6.有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

7.成功案例和业绩证明（磋商响应供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

8.节能、环保等方面的资质证书（若有）；

- 9.磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书、专利证书（若有）；

10.距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

11.磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

12.评分规则中涉及的所需提交的材料；

13.针对本项目的优惠承诺（如有）；

14.其他相关证明材料。

以上报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十一、竞争性磋商响应文件的签署和份数

（一）竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（非胶装装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

（三）竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

十二、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

〈一〉磋商响应供应商应将投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共3个密封包递交，封口处均须密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式详见“附件十二(2) ”）

〈二〉如果磋商响应供应商未加写标记，采购单位对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购单位已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

〈四〉采购单位接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

〈五〉竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

〈六〉竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十三、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

〈一〉在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的竞争性磋商响应文件；

〈四〉磋商响应供应商未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

〈七〉磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、服务内容、服务进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

〈十六〉投标报价超过报价（预算单价和总价）范围的；

〈十七〉不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十四、答疑：

如对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2022年8月12日11:00时之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司（浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真：0571-64182360），采购单位将于2022年8月15日17:30前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十五、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次竞争性磋商的最高限价：本项目设有最高限价（预算价）为人民币贰拾柒万叁仟元整（￥：273000.00元）；投标报价超过最高限价（预算价）的，按无效标处理。

〈三〉各磋商响应供应商的投标报价中应包含采购服务费，采购服务费为人民币（大写）肆仟零玖拾伍元整（￥：4095.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理单位。

十六、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

〈三〉本次采购过程接受监督部门监督。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，磋商响应供应商的授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1.开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍参加开标会投标单位名单；

3.宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.打开资信文件、商务技术文件外包装，清点竞争性磋商响应文件正本、副本数量，符合竞争性磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还磋商响应供应商，并由磋商响应供应商代表签字确认。开标顺序按各磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件时间的先后顺序进行；

5.竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

6.竞争性磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式等要素分别进行磋商；

7.磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取；

8.在各磋商响应供应商最终报价过程中，竞争性磋商小组根据第四章评审方法对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审；

9.资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

10.竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

11.磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商；

12.采购代理单位工作人员做好开标记录, 磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

13.开标会议结束。

二、竞争性磋商小组成员

竞争性磋商小组成员依法由5人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

开标后，采购单位将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

〈二〉评标方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对磋商响应供应商提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务、磋商响应供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。商务技术、资信的评审由各竞争性磋商小组成员独立打分，商务技术、资信得分为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。最终得分=商务技术得分+资信得分+报价得分，分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正的对待所有磋商响应供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购单位不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

五、定标和签发成交通知书：

〈一〉确定成交供应商：本项目由采购单位事先授权竞争性磋商小组成员确定预成交供应商，自成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《成交通知书》，并在建德新闻网公示。

六、合同授予：

〈一〉签订合同

1.成交供应商应自接到成交通知书后10个工作日内与采购单位签定合同（具体时间按成交通知书）。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

第四章  评分标准

| 评分内容 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （10） | 投标报价 （10分） | 10 | 满足竞争性磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10 |
| 技术 部分 (70分) | 需求理解 （6分） | 6 | 根据磋商响应供应商对本项目的理解由专家进行打分，最高得6分。 |
|  | 技术方案 （35分） | 6 | 根据磋商响应供应商提供的项目实施计划、服务方案的情况由专家进行打分，最高得6分。 |
|  |  | 5 | 根据磋商响应供应商提供的项目操作标准及流程的科学性、可行性、合理性等由专家进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 6 | 根据磋商响应供应商针对本项目特点、技术难点的分析，由专家进行打分，最高得6分。 |
|  |  | 6 | 根据磋商响应供应商针对本项目提供质量保障措施实施的可操作性、全面性进行打分，最高分6分。 |
|  |  | 6 | 根据磋商响应供应商对场景点布局优化、云端展示手段等的合理性、多样性由专家进行打分，最高得6分。 |
|  |  | 6 | 根据磋商响应供应商拟采用的拍摄方式、科技合成手段的先进性、多样性由专家进行打分，最高得6分。 |
|  | 项目成员 配备情况 （9分） | 3 | 拟派项目负责人具备中国摄影家协会颁发的会员证书得3分。（磋商响应文件中须提供项目负责人的相关证书复印件，并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分。） |
|  |  | 6 | 拟派项目成员（不含项目负责人）具备具备中国摄影家协会颁发的会员证书的，每个得2分；具备省级摄影家协会颁发的会员证书的，每个得1分。本项最高得6分。每人多本证书的按最高级只计一次分。（磋商响应文件中须提供项目成员的相关证书复印件，并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分。） |
|  | 项目发布平台选择（3分） | 3 | 根据磋商响应供应商提供的对项目发布平台评估描述情况，由专家进行打分，最高得3分 |
|  | 设备情况 （5分） | 5 | 根据拍摄设备的完备性、先进性等由专家进行打分，最高得5分。 |
|  | 现场踏勘 （3分） | 3 | 磋商响应供应商是否进行现场踏勘，以采购单位盖章出具的现场踏勘证明材料为准。（磋商响应文件中提供复印件并加盖公章，原件备查）。 |
|  | 售后服务方案 （4分） | 4 | 根据磋商响应供应商针对本项目的售后服务方案由专家进行打分，最高得4分。 |
|  | 验收方案 （5分） | 5 | 结合实际要求提供有效的验收方案，根据方案的可行性、完善性由专家进行打分，最高得5分。 |
| 商务 资信 部分 (20分) | 企业综合实力（3分） | 3 | 根据磋商响应供应商诚信、履约能力等情况由评委打分，最高得3分 |
|  | 本地化服务 （5分） | 5 | 磋商响应供应商售后服务网点在建德市范围内的得5分；售后服务网点设在杭州地区（建德市除外）范围内的得3分；其余不得分。（磋商响应文件中需提供营业执照复印件，并加盖投标单位公章）。 |
|  | 增值服务 （2分） | 2 | 磋商响应供应商提供具有实际意义的增值服务，每项得1分，最高得2分。 |
|  | 成功案例 （8分） | 8 | 磋商响应供应商提供自2020年1月1日以来（时间以签约时间为准）同类项目成功案例，每提供一个案例得2分，最高分8分。（磋商响应文件中需提供合同复印件，并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分。） |
|  | 标书制作 （2分） | 2 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按竞争性磋商文件要求制作等情况进行打分，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

第五章  磋商内容与技术要求

第一部分、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市红色场馆数字化服务采购项目 | 详见“第二部分、采购需求” | 项 | 1 | 273000.00 |  |
| 预算价：人民币（大写）贰拾柒万叁仟元整（￥：273000.00元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上金额包括人员工资、调查费、拍摄费、编制费、设备费、发布费、平台使用费、住宿费、交通费、

餐费、通讯费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

- 采购需求

- 一、项目背景：今年是建党 101 周年，党的二十大将在今年召开。为继续开展党史教育，建德市委及下属各级党组织高度重视，严密组织开展各类教育活动，扎实推进党史教育。在开展党史教育活动中，我市的各类红色纪念馆发挥了积极作用，为广大党员群众提供了鲜活的党史教育课，让大家了解到我党在建德大地上所开展坚苦卓绝的斗争历史。为了加大红色资源在党员群众中的教育力度，充分发挥红色资源在党史教育中的作用，非常有必要将我市的各个红色教育资源，利用现代科技技术，通过空中、地面及高清的VR全景图、音频讲解等手段，全面细致真实地展示各红色纪念馆的场景和教育内容，通过专业的VR发布平台发布，使全市所有党员群众，不出家门就可以通过手机、电脑等终端，查看每一个红色资源点的现场场景和文字、图像，从而更加充分了解我党在建德的斗争历史。特别是在在当今疫情非常不稳定的时期，对以室内展示为主的纪念馆、展览馆等场所，不太适合人数较多的现场参观，而以VR方式的展示则不受时间和空间的限制，随时随地可以观看展览内容。

二、服务内容和要求：

（一）拍摄及成果要求

1.拍摄场景点位：为了全面展示我市红色资源，将区分重点分期组织拍摄，一期将进行11个场景的拍摄，具体详见表1，费用清单详见表2。

## 表1

| 序号 | 拍摄地 | 场景数 |  |  | 重要内容高清图片 | 语音讲解 | 背景音乐 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面普通全景图 | 地面高清全景图 | 空中景图 |  |  |  |  |
| 1 | 中共建德小组纪念馆 | 5 | 2 | 1 | 5 | 根据展览内容，成交供应商提供经采购单位确认签字并盖章的文字内容，由成交供应商负责配音并发布 | 全场景背景音乐循环播放 |  |
| 2 | “双童”烈士纪念馆 | 18 | 3 | 1 | 8 |  |  |  |
| 3 | 横钢纪念馆 | 8 | 2 | 1 | 8 |  |  |  |
| 4 | 中共建德县委成立纪念馆 （童氏宗祠） | 15 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |
| 5 | 新安江水电站展览馆 | 15 | 4 | 1 | 15 |  |  |  |
| 6 | 千鹤妇女精神教育基地 | 44 | 9 | 1 | 20 |  |  |  |
| 7 | 合作化模范邓家乡纪念馆 | 10 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |
| 8 | 寿南暴动纪念馆 | 10 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
| 9 | 中共严衢工委纪念馆 | 7 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |
| 10 | 江西县政府纪念馆 | 4 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |
| 11 | 浙大西迁纪念馆 | 16 | 3 | 1 | 8 |  |  |  |
| 场景数小计 |  | 152 | 32 | 11 | 90 |  |  |  |

## 表2

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面普通全景图 | 张 | 152 | 1000.00 | 152000.00 |  |
| 2 | 地面高清全景图 | 张 | 32 | 2400.00 | 76800.00 |  |
| 3 | 空中景图 | 张 | 11 | 1400.00 | 15400.00 |  |
| 4 | 重要内容高清图片 | 张 | 90 | 50.00 | 4500.00 |  |
| 5 | 平台使用费 | 年 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | 在国内VR专业平台网站单独注册账号 |
| 6 | 语音讲解 | 字 | 10000 | 0.75 | 7500.00 | 专业播音员配音 |
| 7 | 平台项目设置 | 项 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 273000.00 |  |
| 预算总价：人民币（大写）贰拾柒万叁仟元整 |  |  |  |  |  |  |

注：以上金额包括人员工资、调查费、拍摄费、编制费、设备费、发布费、平台使用费、住宿费、交通费、

餐费、通讯费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

- 2.技术要求：

- 地面普通全景15000×7500像素，300DPI，计1亿像素的JPG数字图片文件。

- 地面高清全景40000×20000像素，300DPI，计8亿像素的JPG数字图片文件。

- （3）空中全景27000×13500像素，300DPI，计 3.5亿像素的JPG数字图片文件。

（4）上述VR全景图片的成果以2:1的图片文件形式发布到国内VR专业平台网站，并单独注册五年的专业账户，该账户为采购方所有，以便后续自行管理。

（5）功能要求：通过平台上对VR图片视角、场景转换热点的设置，形成基本的VR全景内容，并需要融合视频、场景语音讲解、重点文字内容或图片的热点放大显示以及背景音乐，形成完整的VR全景作品。

（6）线上最终成果体现：在国内VR专业平台网站注册专用账户，并在此账户下生成项目。项目以各红色展馆为单位，每个红色展馆生成一个单独的VR项目，共十一个项目，最后将这十一个VR项目整合成一个建德红色地图项目。每个项目的网页链接和二维码是线上最终成果，共有十二个项目的网页链接和二维码。在采购单位组织验收通过后，成交供应商将账号及密码交给采购单位，此后该账户由采购单位使用和维护。采购单位可以对链接或二维码在微信、QQ 、微博、网站、bilibili等各类新媒体上进行传播，也可通过《学习强国》进行发布，形成红色资源在建德，让全世界都可以看到建德具有真实现场感的红色印迹VR全景内容。

（7）线下最终成果提交：所有上传平台的全景图、平面图，语音讲解音频文件、相关视频文件，项目合同等电子文件，以U盘存储方式提交给采购单位；结案报告以书面方式提交给采购单位。

三、其他要求

1.成交供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并及时向采购单位汇报工作进展。项目组至少需配备4人（含项目负责人）的相关技术人员。

2.成交供应商提供的成果质量不合格，成交供应商应负责无偿采取补救措施，以达到质量要求。当成果质量不符合合同约定的要求（而又非采购单位提供的资料原因所致）造成后果时，成交供应商应对因此造成的一切损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于采购单位提供的资料原因产生的责任由采购单位自己负责）。

3.售后服务：磋商响应方需提供至少三年的售后服务期，负责为采购单位提供网站平台内容的维护支持，包括项目内容的错误或瑕疵更正。

4.对于采购单位提供的资料，成交供应商有义务保密，未经采购单位许可，不得擅自使用，不得向第三方转让，否则采购单位有权对此追究责任。

5.成交供应商服务期间为采购单位制作的VR著作权归采购单位所有，未经采购单位书面同意，成交供应商不得擅自使用、转让等。成交供应商为采购单位制作的VR，若有涉及成交供应商或第三方著作权内容的，应保证采购单位对该内容有使用权，若有版权问题，由成交供应商承担全部责任。

第六章  商务条款

一、总体要求

必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和竞争性磋商文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

三、服务要求

1.成交供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购单位的合法权益。

2.成交供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向采购单位汇报工作进展。

3.成交供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

4.采购单位如需要成交供应商做好相关服务和配合工作的，成交供应商应在2小时内进行对接，并按要求适时做好服务和配合工作。

四、完成时间

1.采购合同签订生效之日起60日历天内按采购单位要求完成。若在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成的，成交供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2.标准：符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

3.磋商响应供应商应在磋商响应文件中提供实施计划。

五、质量要求

保证所提供的服务符合国家规定的质量标准，并且是完全符合本次竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)中的服务要求。

六、验收

1.成交供应商所提供的成果应完成表1所列场景点位数量。

2.成交供应商所提供的成果应符合技术要求所列内容。

3.成交供应商应于磋商响应文件中提供详细的验收标准和办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

4.验收费用由成交供应商承担。

5.采购单位组织项目验收通过后，成交供应商将账号及密码交给采购单位，此后该账户由采购单位使用和维护。

第七章  财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、磋商响应文件等资料进行验收。

本项目款结算采取分期付款方式。

合同签订生效后10日历天内，由采购单位向成交供应商支付合同价30%的项目款；成交供应商在规定时间内完成，并经采购单位验收通过，由采购单位在10日历天内向成交供应商支付至合同价100%的项目款。

结算时：成交供应商将结款申请1份、发票原件（当期实际支付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付当期的项目款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过后无质量、服务问题，由采购单位向成交供应商无息退还。因成交供应商的质量、服务问题原因造成采购

单位损失的，采购单位有权要求成交供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

合同编号：JDBWCG2022-

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（采购方）：中共建德市委党史和地方志编纂研究室

乙方（供应商）:

见证方（代理机构）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经竞争性磋商采购，确定乙方为                          的成交单位。按照竞争性磋商文件（JDBWCG2022-）投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：采购内容及价格

| 项目名称 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 成交价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建德市红色场馆数字化服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| 合同价：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |

注：以上金额包括人员工资、调查费、拍摄费、编制费、设备费、发布费、平台使用费、住宿费、

交通费、餐费、通讯费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

第二条：质量要求：

保证所提供的服务符合国家规定的质量标准，并且是完全符合本次竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)中的服务要求。

第三条：服务要求

1乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2.乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向甲方汇报工作进展。

3.乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

4.甲方如需要乙方做好相关服务和配合工作的，乙方应在2小时内进行对接，并按要求适时做好服务和配合工作。

第四条：合同履行时间、地点

1.采购合同签订生效之日起    日历天内按甲方要求完成。若在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2.标准：符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

3.服务地点：浙江省建德市。

第五条：验收

1.乙方所提供的成果应完成表1所列场景点位数量。

2.乙方所提供的成果应符合技术要求所列内容。

3.乙方应于磋商响应文件中提供详细的验收标准和办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。

4.验收费用由乙方承担。

5.甲方组织项目验收通过后，乙方将账号及密码交给甲方，此后该账户由甲方使用和维护。

第六条：项目款支付

甲方根据合同、磋商响应文件等资料进行验收。

本项目款结算采取分期付款方式。

合同签订生效后10日历天内，由甲方向乙方支付合同价30%的项目款；乙方在规定时间内完成，并经甲方验收通过，由甲方在10日历天内向乙方支付至合同价100%的项目款。

结算时：乙方将结款申请1份、发票原件（当期实际支付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交甲方，由甲方向乙方支付当期的项目款。

第七条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。验收通过后无质量、服务问题，由甲方向乙方无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第八条：不可抗力

若双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。若不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第九条：其他约定：

1.乙方按竞争性磋商文件要求和竞争性磋商响应文件内容提供服务。

2.在合同签订生效之日起30日历天内，由甲方向乙方提供经甲方审核并盖章确认的各展馆进行讲解配音的文字内容。

3.

第十条：违约责任

1.由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同项目款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

2.乙方按合同要求将成果送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付项目款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同项目款金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

3.由于乙方原因导致甲方有重大损失的，责任由乙方承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

4.由于乙方原因导致无法履约的，乙方将赔偿甲方由此造成的损失，并上报市采购办，将乙方纳入采购黑名单，两年内不得参加政府采购。

5.由于甲方原因导致讲解配音文字内容没有及时提供给乙方进行配音操作的，乙方不承担交付超期的相应责任。

第十一条：争议的解决

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1.本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监督部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改竞争性磋商文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以竞争性磋商文件（项目编号：JDBWCG2022-）(包括补充更正，如有)为准，上述竞争性磋商文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

（签署页）

甲方（盖章）：中共建德市委党史和地方志编纂研究室   乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：                             法定代表人或受委托人：

（签字）                                          （签字）

地址：                                             地址：

邮编：                                             邮编：

电话：                                             电话：

传真：                                             传真：

签约时间：2022年  月  日

签约地点：建德市

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2022年  月  日

第九章  附 件

一、磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件须知

1.磋商响应供应商应严格按照磋商须知第十条内容提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是磋商响应供应商的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.磋商响应供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用磋商响应供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商响应供应商履行合同的合格性及能力。

5.磋商响应供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部竞争性磋商响应文件应按磋商响应供应商须知中规定的语言和份数提交。

二、竞争性磋商响应文件编制格式及规范要求

竞争性磋商响应文件包括报价文件、商务技术文件、资信文件三部分，各磋商响应供应商在编制竞争性磋商响应文件时请按照以下格式进行，分别装订并按竞争性磋商文件要求装订、密封包装。

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位JDBWCG2022-号竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市红色场馆数字化服务采购项目的报价，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币（大写）                        (￥：           元)。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在商务技术文件、资信文件正副本中。

磋商响应供应商名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

磋商响应供应商名称：（加盖公章）

日期：2022年  月  日

附件二（1）

初次报价表

招标编号：JDBWCG2022-

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币(大写) （￥： 元） |  |  |  |  |

注：1.以上投标总报价包括人员工资、调查费、拍摄费、编制费、设备费、发布费、平台使用费、住宿费、

交通费、餐费、通讯费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.磋商响应供应商不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在技术文件、商务资信文件的正副本中。

磋商响应方名称：（盖公章）

全权代表签字：

日期：2022年  月  日

附件二（2）

详细报价表

招标编号：JDBWCG2022-

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面普通全景图 | 张 | 152 |  |  |  |
| 2 | 地面高清全景图 | 张 | 32 |  |  |  |
| 3 | 空中景图 | 张 | 11 |  |  |  |
| 4 | 重要内容高清图片 | 张 | 90 |  |  |  |
| 5 | 平台使用费 | 年 | 5 |  |  | 在国内VR专业平台网站单独注册账号 |
| 6 | 语音讲解 | 字 | 10000 |  |  | 专业播音员配音 |
| 7 | 平台项目设置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上投标总报价包括人员工资、调查费、拍摄费、编制费、设备费、发布费、平台使用费、住宿费、

交通费、餐费、通讯费、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

2.详细报价表内“投标总报价”应与附件二（1）“初次报价表”中的投标总报价相一致。

3.报价表格式样本按此制作。

4.表格行数不够可增加。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在技术文件、商务资信文件的正副本中

附件三

投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

(投标单位全称)授权          (全权代表姓名)         (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市红色场馆数字化服务采购项目(招标编号：JDBWCG2022-)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3.提供投标单位须知规定的全部竞争性磋商响应文件，包括报价文件正本1份、副本5份；商务技术文件正本1份、副本5份；资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4.按竞争性磋商文件要求提供和交付的服务的投标报价详见《投标报价函》和《初次报价表》。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方的竞争性磋商响应文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

磋商响应供应商名称：（盖公章）

全权代表(签字)：

日期：2022年  月   日

附件四

技术参数对照表

| 序号 | 磋商内容 | 磋商文件 技术规范和服务要求 | 磋商响应文件 技术规范和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.必须将第五章磋商内容与技术要求的所有条款相比较后填写上表。

2.若所有投标响应均无任何偏离的，只需在序号1的说明项中填写“根据招标要求响应，所有投标响应无任何偏离。”若有正偏离或负偏离的，请对偏离项逐项相比较填写。

3.行数不够可自行增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2022年  月  日

附件五

拟派项目实施人员

（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 拟派本项目岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2022年   月   日

附件六

商务条款应对表

招标编号：JDBWCG2022-

| 序号 | 内容 | 磋商要求 | 磋商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.对照第六章商务条款的内容逐项比较填写。

2.行数不够可自行增加。

3.此表不填，采购单位有权视为完全响应竞争性磋商文件的要求。

全权代表签字：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2022年   月   日

附件七

服务计划表

招标编号：JDBWCG2022-

| 序号 | 服务内容 | 承诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2022年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于                （投标单位地址）的            （投标单位名称）    法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的     （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市红色场馆数字化服务采购项目（招标编号：JDBWCG2022-）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2022年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

授权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

2022年   月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方2022年   月   日招标编号为JDBWCG2022-的建德市红色场馆数字化服务采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）

2.磋商响应供应商一般情况

3.相关资信证明材料

全权代表签字：

磋商响应供应商：（盖公章）

日期：2022年  月  日

附件十

磋商响应供应商一般情况

招标编号:JDBWCG2022-

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证：（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

磋商响应供应商：（盖公章）

日期：2022年  月  日

附件十一

磋商响应供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |

全权代表(签字)：

磋商响应供应商：（盖公章）

日期：2022年  月  日

附件十二（1）

磋商响应文件封面

正（副）本

建德市红色场馆数字化服务采购项目

招标编号：JDBWCG2022-

（报价文件或技术文件或商务资信文件）

磋

商

响

应

文

件

磋商响应供应商全称（加盖单位公章）

2022年  月  日

附件十二（2）

外包封封面格式

建德市红色场馆数字化服务采购项目

招标编号：JDBWCG2022-

（报价文件或技术文件或商务资信文件）

采购单位名称：

投标单位名称:                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

附件十三：

政府采购供应商报名登记表

年     月     日

| 招标编号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名单位（全称） |  |  |  |
| 具体所投标项 |  |  |  |
| 报名材料清单 | 1.法人授权委托书原件 （打钩） 2.营业执照副本复印件（加盖公章） （打钩） 3.企业代码证复印件（加盖公章） （打钩） 4.经办人身份证原件和复印件 （打钩） 5.竞争性磋商文件要求的其它材料。 |  |  |
| 保证金 | 1.现金 汇票 电汇 转账 （已到帐） 2.申请由 保证金 元结转为本次招标保证金不足部分已以 交足 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位盖章或法人 （或授权委托人）签字 | 本公司承诺以上提供的材料、信息均真实可靠，如有不符，愿承担一切法律后果，并接受相关规定处罚。 单位公章： 法人（或授权委托人）签字： |  |  |
| 经办人初审意见 |  | 复审意见 |  |
| 备注 |  |  |  |

1.打印或用黑色钢笔填写

2.报名供应商必须经审核通过，方可参加投标。

附件十四

| 现场体温实测 |  |
| --- | --- |

开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位电话 |  |
| 个人地址 |  |  |  |  | 手机号码 |  |
| 人员身份 | □招标人代表□招标代理□磋商响应供应商代表□评标专家 |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 发热、乏力 | □有 □无 | 咳嗽、气促 |  |  | □有 □无 |  |
| 是否在近14天内离开过杭州？ □离开过杭州 □从未离开杭州 |  |  |  |  |  |  |
| 离杭目的地 |  |  | 离杭时间 |  |  |  |
| 乘坐交通 工具（车次） |  |  | 返杭时间 |  |  |  |
| 近14天内是否与疫情重点地区人员接触？ □未接触过 □接触过 具体接触时间及地点： |  |  |  | 是否接触过确诊病人或疑似病人？ □未接触过 □接触过 具体接触时间及地点： |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申请人（签名）： 日期： 所在单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |